SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

# (dále jen „smlouva“)

## Smluvní strany

Objednatel :	Město Kelč

sídlo:	Kelč 5, PSČ: 756 43

zastoupený: 			Ing. Karlem Davidem, starostou

IČO:				00303925

DIČ :				CZ00303925

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1761099329/0800

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zapsán …

## Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy provést pro objednatele dílo, a to „Revitalizace zeleně sídlišť v Kelči“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlou Lorenzovou, Loučka 93, 756 44, IČO: 00918962 zak. č. 02/2017 a objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu. Projektovou dokumentace byla zhotoviteli předána v rámci výběrového řízení. Rozsah díla je dále specifikován přílohou č. 1 – položkovým rozpočtem této smlouvy.

- Rozsahem díla je:

- odstranění keřů a skupin keřů;

- zmlazení keřů;

- likvidace vzniklého klestu z ošetřovaných stromů;

- ošetření stávajících dřevin;

- výsadba vzrostlých stromů s balem;

- výsadba keřů – skupinová výsadba (příprava půdy pro sadovnické úpravy, záhonová výsadba – keřové skupiny);

- založení trávníků včetně osiva (příprava půdy pro sadovnické úpravy, založení trávníku);

- rozvojová péče po dobu 3 let po výsadbě.

Bližší specifikace vyplývá z uvedené projektové dokumentace a přílohy č. 1 položkový rozpočet.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

## Lhůty a místo plnění

- Zahájení prací			23. 10. 2017

- Ukončení a předání díla		do 30. 06. 2018

- Rozvojová péče po výsadbě bude prováděna na jaře roku 2019, jaře roku 2020 a na jaře roku 2021 dle klimatických podmínek daného roku, vždy nejpozději do 15. 5. příslušného roku.

- Zhotovitel je povinen provádění díla přizpůsobit a činit dle klimatických podmínek vhodných pro daný druh prací a činností.

- O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší předávací protokol.

- Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci v k. ú. Kelč – Nové Město.

## Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu vymezeném touto smlouvou, blíže viz příloha č. této smlouvy – položkový rozpočet ve výši:

Cena bez DPH				 Kč

DPH 21% 				 Kč

Cena vč. DPH				 Kč

- Zhotovitel se s položkovým rozpočtem s ohledem na předloženou projektovou dokumentací seznámil a zaručuje jeho úplnost a správnost pro rozsah díla stanovený touto smlouvou.

- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

- Cenu uhradí objednatel na základě faktur – daňových dokladů, který vystaví zhotovitel pravidelně měsíčně dle skutečně vykonaných prací se splatností 21 dní. Rozvojová péče bude hrazena na základě faktur vystavovaných po provedení péče v daném roce.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty, nebo má jiné vady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad – fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury. Daňový doklad bude obsahovat identifikaci projektu, ze kterého je dílo hrazeno a další požadavky stanovené poskytovatelem dotace.

- V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, jejich správnou specifikaci nebo množství dle slepého položkového rozpočtu předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek.

- Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v oceněném položkovém rozpočtu. Pokud cena víceprací u položky v oceněném položkovém rozpočtu bude vyšší než cena stanovená v standardizovaném sborníku cen např. AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), bude vícepráce oceněna dle tohoto ceníku platného ke dni vyúčtování víceprací. Pokud v oceněném položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť, a to tak, že náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek v oceněném položkovém rozpočtu, budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen  (např. AOPK), ve výši maximálně 90% těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Pro položky neuvedené v oceněném položkovém rozpočtu ani ve sborníku cen bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Vícepráce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré vícepráce budou před jejich provedením, odsouhlaseny objednatelem.

## Práva a povinnosti smluvních stran

- Smluvní strany se dohodly, že místo plnění bude předáno zhotoviteli v den zahájení realizace díla. Zhotovitel je pak povinen předat vyklizené místo plnění nejpozději v den dokončení a předání díla. Pokud nebude místo plnění v den dokončení a předání díla vyklizené není objednatel povinen dílo převzít. Součástí předání a převzetí míst plnění je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli vztahujících se k dílu. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí střežení místa plnění a v případě potřeby i jeho vhodné zabezpečení. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

- Pro provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost.

- Jednotlivé práce, které jsou součástí díla, smí provádět pouze firma k tomu kvalifikačně a odborně způsobilá a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolená nebo certifikovaná. Při přivádění díla je nutné respektovat příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

- Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky. Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.

- Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.

- Zhotovitel je povinen si zajistit všechna potřebná povolení spojená s realizací díla (např. výjimky z dopravního značení).

- Veškerý odpad dřevní hmoty a biomasy vzniklý při provádění díla se stává vlastnictvím zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit veškerou dřevní hmotu, odtěženou hlínu a odpady vzniklé při provádění díla.

- Dílo má vady, jestliže jeho zpracování neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady vzniklé po předání odpovídá jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností a technologických postupů. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny nevhodnou druhovou skladbou.

- Za rostlinný materiál zodpovídá zhotovitel po dobu 3 let od předání díla. Objednatel má právo požadovat náhradní rostlinou výsadbu za všechen uhynulý rostlinný materiál do 3 let od předání díla. V případě jiného poškození způsobeného nevhodnou výsadbou nebo činností zhotovitele má objednatel právo na přiměřenou slevu.

- Pokud zhotovitel nedodrží termíny stanovené v této smlouvě má právo objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Při nedodržení termínu splatnosti má právo zhotovitel požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady díla do 14 dní od výzvy objednatele.

- Při nedodržení termínu  pro odstranění vad díla, má právo objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok ani jedné ze stran na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení smluvních povinností druhé strany a to v celé její výši.

- Provede-li jednotlivé práce pro zhotovitele jiná osoba, má zhotovitel odpovědnost, jako by jednotlivé práce prováděl sám. Zhotovitel je povinen vyplnit do přílohy č. 2 – poddodavatelské schéma, ve kterém uvede všechny poddodavatele, kteří se budou podílet na realizaci díla.

- Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení poměru poddodavatelských prací uvedených v příloze č. 2 této smlouvy nebo při využití poddodavatele, který v této příloze není uveden ve výši 2000 Kč za každé takovéto porušení.

VI.  	Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Na dané dílo zažádáno o dotaci z fondu Operační program životního prostředí, Evropský fond pro regionální rozvoj. Zhotovitel se proto zavazuje spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele dotace a zavazuje se uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu stanovenou dotačními pravidly poskytovatelem dotace. Zhotovitel  je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, sufitnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.  Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

- Objednatel prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kelč dne , pod bodem    . Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).

- Zhotovitel bere na vědomí, že veškerá ustanovení smlouvy nejsou obchodním tajemstvím a mohou být na žádost třetích osob zveřejněny.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet

2. poddodavatelské schéma

V Kelči

### Za objednatele		    				Za zhotovitele

………………………………………		    ……………………………………..

Město Kelč

Ing. Karel David, starosta